**Beyond Software**

**Entrega 3**

****

**Desviación sobre la planificación**

Alguna de las tareas a realizar han sufrido retrasos de uno o más días, este retraso ha sido debido a la carga de trabajo que hemos tenido y a la preparación para algunos exámenes que hemos realizado durante la realización de este bloque.

A continuación, se detalla las tareas con retraso y el tiempo que se han aplazado:

∙ Introducción, se aplazó 2 días

∙ Índice, se aplazó 10 días

∙ Contexto, se aplazó 7 días

∙ Las reuniones (actas) comenzaron con una semana de retraso.

∙ Catálogo de objetivos, se aplazó 3 días y se necesitó un día más de lo esperado para su realización

∙ Catálogo de usuarios, se aplazó 2 días y se necesitó un día más de lo esperado para su realización

∙ Descomposición en subsistemas, se aplazó 3 días.

∙ Alternativa de solución, se aplazó 4 días.

∙ Cobertura de requisitos, se aplazó 4 días.

∙ Casos de uso, se aplazó 6 días.

∙ Análisis coste/beneficios, se aplazó 2 días.

∙ Planificación alternativa, se aplazó 3 días.

∙ Planificación estimada y real, se aplazó 10 días. En este caso no fue un retraso en la actividad, el problema fue que hasta que no se completó el bloque no pudimos realizar la planificación real.

∙ Desviaciones sobre la planificación, se aplazó 2 días, pero su tiempo de realización se redujo en un día. Ocurre como en el caso anterior, el aplazamiento fue debido a que, si no terminamos el bloque y no se realiza la planificación real, no podemos analizar la desviación sufrida.